**RAPPORT D’ACTIVITE ou COMPTE-RENDU**

Compte rendu de l’AP2

Séance 0

27/09/2022

Equipe n°3 (chef de projet : Karunanayake Dinura / Doppia Calvin / Torres Matteo / Mukinayi Dan)

Objectif visés : bien comprendre les consignes qui ont été donné dans le cahier des charges et de s’informer et commencer la création du portfolio

Sommaire : 1. Résumé du contexte

2. Activité des membres

3. Difficultés

4. Résultat final

1. Le 27 Septembre 2022, on a eu 2 heures afin de prendre connaissance des différentes tâches qui ont été donné dans le cahier des charges et les différents documents dans le dossier de l’AP2.

2. On a commencé par lire le cahier des charges de l’AP2, car c’est l’élément indispensable à bien prendre en compte pour continuer notre projet (estimation : 30 minutes / réel : 45 minutes). Puis on a lu le guide qui nous à été donné afin de bien comprendre la structure et ce que l’on doit faire dans un portfolio (estimation : 1 heure / réel : 1 heure 15 minutes). Enfin, nous avons cherché grâce à Internet le CMS que nous allons utiliser afin de faire chacun notre portfolio (estimation : 10 minutes / réel : 10 minutes).

3. On a perdu un peu de temps sur nos 2 heures de travail (environ 15 minutes) car la vérification que chaque étudiant soit bien inclus dans le groupe Teams de la classe à été plus longue que le temps prévu.

4. Les actions qu’il y avait à faire étaient à portée de main en 2 heures de travail, nous avons pu finir toutes les objectifs que nous avons fixés pour cette séance 0

Compte rendu de l’AP2

Séance 1

04/10/2022

Equipe n°3 (chef de projet : Karunanayake Dinura / Doppia Calvin / Torres Matteo / Mukinayi Dan)

Objectif visés : Finir la note collective présentant le choix de notre CMS, Avancer sur les recherches sur la veille technologique et l’E4, continuer notre portfolio individuel et finir par le compte rendu

Sommaire : 1. Résumé du contexte

2. Activité des membres

3. Difficultés

4. Résultat final

5. Sources

1. Le 04 Octobre 2022, on a eu 4 heures afin d’accomplir les différentes tâches qu’on a donné afin d’avancer sur le projet AP2.

2. On a commencé par se répartir les différentes tâches collectives afin de bien s’organiser dans le groupe et avoir un travail efficace (estimation : 5min / réel : 5min). Matteo et Dan se sont occupés à faire les différentes missions concernant la veille technologique (estimation : 2h30 / réel : 3h), Calvin s’est occupé à faire les missions concernant l’épreuve codée E4 au BTS SIO (estimation : 2h30 / réel : 3h) et Dinura s’est occupé à faire la note collective présentant le CMS (estimation : 1h30 / réel : 2h30) et fera par la suite la base de données sur Access pour la gestion des entreprises .

3. Sur nos 4h , on a perdu au moins 1h car nous devons faire les élections de déléguées de classe , cela nous a pris beaucoup de temps dans nos 4h d’AP. Dan est arrivé en retard (vers 10h) , il a donc eu moins de temps de travail.

4. Les tâches que l’on devait faire pour cette séance ont bien été réalisés. Il nous manque à mieux développer nos portfolios ou essentiellement la base de données Access.

5. [Qu'est-ce qu'un CMS ? Glossaire WPMarmite](https://wpmarmite.com/glossaire/cms/) / [Wix vs WordPress : quelle est la meilleure solution ? (Comparaison) (journaldugeek.com)](https://www.journaldugeek.com/hebergeur/comparatif/wix-vs-wordpress/) /

Compte rendu de l’AP2

Séance 2

11/10/2022

Equipe n°3 (chef de projet : Karunanayake Dinura / Doppia Calvin / Torres Matteo / Mukinayi Dan)

Objectif visés :

Sommaire : 1. Résumé du contexte

2. Activité des membres

3. Difficultés

4. Résultat final

1. Le 11 Octobre 2022, on a eu 4 heures afin d’accomplir les différentes tâches qu’on a donné afin d’avancer sur le projet AP2.

2. On a tous repris notre portfolio et notre veille technologique individuelle afin d’avancer et de le peaufiner le mieux possible (estimation : 2h30 / réel : 2h30). Dinura à pu finir la base de données sur Access sur les entreprises.

3. Dinura avait oublié d’enregistrer la note collective présentant le CMS, il a dû tout recommencer et cela lui a fait perdre au moins 30min . Dan n’était pas présent ce jour là et il ne pouvait donc pas travailler à nos côtés ce jour de l’AP2.

4. On a un peu près terminer l’essentiel de notre AP2, il nous reste uniquement à faire les diapo et remettre en ordre chaque élément

Compte rendu de l’AP2

Séance 3

17/10/2022

Equipe n°3 (chef de projet : Karunanayake Dinura / Doppia Calvin / Torres Matteo / Mukinayi Dan)

Objectif visés :

Sommaire : 1. Résumé du contexte

2. Activité des membres

3. Difficultés

4. Résultat final

1. Le 17 Octobre 2022, on a eu 4 heures afin d’accomplir les différentes tâches qu’on a donné afin d’essayer de finaliser sur le projet AP2.

2. On a tous repris notre portfolio et notre veille technologique individuelle afin d’avancer et de le peaufiner le mieux possible (estimation : 2h30 / réel : 2h30). Nous avons ensuite commencé à faire les diapos et se répartir quelle personne présentera quelle partie de l’exposé (estimation : 1h30 / réel : 1h30).

3. Dan n’était pas présent ce jour-là et il ne pouvait donc pas travailler à nos côtés ce jour de l’AP2.

4. On a quasiment fini les objectifs demandés. Le restant se fera durant la période des vacances